| APELLIDO | NOMBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Torres Benegas | Nahuel |  |  |
| Peralta | Ignacio |  |  |
| Morardo | Juan Cruz |  |  |

2025

Avances y Revisión Proyecto Final

FAT

Profesora:

Tamara Piccinni

Título de la especialidad:

Técnico en Informática Personal y Profesional

Tema/s desarrollado/s:

Avances y revisión proyecto final

Fecha de entrega: 30/07/2025

Índice

Revisión proyecto final	2

Estado del proyecto	2

¿Qué funciono bien y qué no?	2

Aprendizaje de la pasantía para implementar	3

Ideas nuevas a incorporar	3

Actualización del tablero de trabajo	3

Propuestas mejoras al producto	4

Descripción de la mejora	4

Justificación	4

# Revisión proyecto final

## Estado del proyecto

Terminado:

- Diseño de maqueta terminado.

- Compra de elementos necesarios para arduino.

- Ideas principales totalmente definidas.

En proceso:

- Programación de interfaz.

- Programación de Arduino.

- Impresión de maqueta.

Pendiente:

- Armado de maqueta.

- Compra de algunos materiales para la maqueta.

## ¿Qué funciono bien y qué no?

Funcionó bien: la proyección del proyecto, vamos por buen camino ya que todas las ideas pudimos unirlas para crear la idea principal del proyecto.

Funcionó mal: el armado de la maqueta, teníamos en mente para luego del receso tener aunque sea una parte armada pero debido a errores en la impresión 3D hubo un retraso y no lo pudimos hacer todavía.

## Aprendizaje de la pasantía para implementar

No tuvimos aprendizajes que nos sirvan para implementar en el proyecto final.

## Ideas nuevas a incorporar

Alguna de las ideas nuevas es crear en la aplicación una sección de panel de control donde el cliente pueda configurar algunas cosas sin necesidad de contratar a alguien.

# Actualización del tablero de trabajo

Tareas próximas a realizar:

      - Armado de esqueleto de maqueta final.

      - Programación de interfaz.

      - Programación de sensores.

# Propuestas mejoras al producto

## Descripción de la mejora

Como idea de mejora en la usabilidad del producto (la aplicación), queremos una interfaz sencilla de usar y como mejora es una opción para ingresar a un panel del control por parte del cliente para poder configurar a su gusto y necesidad distintos parámetros de los sensores (cambio de temperatura, por ejemplo).

## Justificación

La mejora a realizar es para que al cliente no le sea necesario el llamar a personal de mantenimiento cada vez que quiera cambiar algún parámetro de los sensores, para estos cambios se entregara un manual de instrucciones.